Цель: научиться формализовать модель проекта с использованием изобразительных средств программы Microsoft Project.

Задание:

- Установить параметры Microsoft Project, требуемые для выполнения заданий лабораторного практикума.

- Ввести общие данные по проекту.

- Создать календарь проекта.

- Ввести данные таблицы ресурсов.

- Ввести данные таблицы работ.

- Записать результаты в файл.

Описание учебной ситуации

Имеем проект «Студенческое бытие» по разработке программного продукта для оптимизации учебной деятельности студента в частности: просмотр/заполнение/редактирование учебного расписания, просмотр/заполнение/редактирование домашних заданий, просмотр/заполнение/редактирование личных расходов и доходов. Работы планируется начать 19 февраля 2022 г. Рабочая неделя пятидневная, рабочее время – с 11 до 18 часов с перерывом на обед с 13:30 до 14:30 часов. Праздничные дни – 23 февраля, 7 и 8 марта, 1 мая и 9 мая.

Основная информация о проекте «Студенческое бытие», для которого указывается основная информация (рисунок 1-2).

Рисунок 1 – Свойства

Рисунок 2 – Сведенья

В параметрах проекта в вкладке «Расписание» в пункте «Параметры календаря для этого проекта» производятся изменение рабочего времени: Время начала и окончания, часов в дне и неделе (рисунок 3).

Рисунок 3 – Параметры

Для проекта производиться «Изменение рабочего времени» с добавлением праздничных дней и изменением рабочих часов (рисунок 4-5).

Рисунок 4 – Изменение рабочего времени

Рисунок – Изменение рабочих часов

Далее для проекта устанавливаются необходимые ресурсы, с указанием их стоимости и количества (рисунок 6).

Характеристика ресурсов.

Руководитель – 1 шт. Оплата – 250,00р./ч. Работает в течение всей инвестиционной фазы.

Программист – 2 шт. Оплата – 150,00 р./ч. Работает в течение всей инвестиционной фазы.

Ноутбук. Цена – 40 000 р./шт. Необходимое количество – 3 штуки.

Интернет. Цена – 400 р./мес. Необходим на протяжении всей инвестиционной фазы.

Оплата IDE. Цена – 2000 р./мес. Необходим на протяжении всей инвестиционной фазы.

Рисунок 6 – Лист ресурсов

Далее составляется таблица всех происходящих в проекте работ с указанием затраченных ресурсов, их цены и стоимости, сроков проведения, составляется диаграмма Ганта (рисунок 7-8).

Рисунок 7 – Лист задач

Рисунок 8 – Диаграмма Ганта

Рисунок 9 – Диаграмма Ганта продолжение